ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

INTRODUÇÃO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos estudos para a contratação de solução que atenderá à necessidade abaixo especificada.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a Administração Pública.

1- DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A necessidade a ser suprida é o fornecimento de material e mão de obra para recapeamento asfáltico na Rua Antônio Stella, para com isso oferecer uma melhor qualidade das vias de tráfego aos munícipes de nossa cidade. Isso contribuirá para melhorar o fluxo de veículos, e tendo em vista a necessidade de aprimorar e dar melhores condições na mobilidade urbana e na infraestrutura, proporcionando um melhor atendimento no escoamento e avanço no deslocamento da população nas vias urbanas do Município, a pavimentação da via em questão tornará a via mais adequada para receber visitantes e proporcionar aos moradores locais uma melhor qualidade de vida.

2– REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Para atender aos requisitos mínimos para contratação a empresa contratada deverá oferecer mão de obra, além de maquinários e equipamentos, bom como ferramentas para completa execução da obra. Além disso, deverá atender também aos requisitos de qualificação econômico financeira, bem como qualificação técnica e declarar conhecimento do local de execução da obra. No meio socioeconômico os principais impactos encontrados estão relacionados às alterações nas atividades econômicas das regiões por onde a trajetória da via transcorre, e, consequentemente, na qualidade de vida dos habitantes.

3– LEVANTAMENTO DE MERCADO

Para a escolha do método mais vantajoso para o município para a realização do objeto do presente estudo, foram consideradas duas possibilidades:

- Execução da obra pelo próprio municipio com asfalto do tipo PMF (a frio), pois o municipio possui usina desse material.

- Contratação de empresa especializada para a execução completa do objeto desse estudo com o material do tipo CBUQ.

Diante dessas possibilidades, levando-se em conta o tempo de vida util dos materiais utilizados, a questão prática (menor transtorno para a população), assim como a padronização em relação à outras pavimentações recentemente realizadas pelo municipio e experiencias anteriores já executadas, chegou-se a conclusão que a realização da obra com o material CBUQ seria de maior vantajosidade para a administração, tendo em vista todos os requisitos elencados e,além disso, como a obra será feita atraves de convenio especifico para esse tipo de serviço, financeiramente, a obra se torna mais interessante, sendo exigida apenas uma pequena contrapartida do municipio.

4- DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Com a necessidade de aprimorar e dar melhores condições na mobilidade urbana e na infraestrutura, proporcionando um melhor atendimento no escoamento e avanço no deslocamento da população nas vias urbanas do Município. A Pavimentação da via em questão tornará a via mais adequada para receber visitantes e proporcionar aos moradores locais uma melhor qualidade de vida. Além disso, houve um aumento no tráfego do município e com isso acidentes de trânsito envolvendo pedestres e outros veículos, e com a implantação da pavimentação haverá uma redução no número de acidentes, transformando assim, em vias mais seguras, bem sinalizadas, ambientando os usuários a uma nova realidade, proporcionando uma melhor qualidade de vida para quem mora em nosso município com o incremento da renda e o surgimento de novas oportunidades de negócio.

5– ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

As quantidades contratadas foram determinadas conforme projetos elaborados pelo setor de engenharia do município de Ibiraiaras/RS.

| ITEN | DESCRIÇÃO | QUANT. |
| --- | --- | --- |
| 01 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | 3.594,69 m² |
| 02 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | 179,73 m³ |
| 03 | PINTURA DE LIGAÇÃO RR2C | 3.594,69 m² |
| 04 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 4.673,10 m³xkm |
| 05 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | 590,40 m |
| 06 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | 103,32 m² |
| 07 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | 4,50 m² |
| 08 | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | 0,25 m³ |
| 09 | REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 134,80 m² |
| 10 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | 16,32 m² |
| 11 | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *25 X 25 X 2,5* CM ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA | 113,60 m² |
| 12 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | 247,24 m² |

6– ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO

O preço total estimado para a execução da obra é de R$ 347.653,51 (trezentos e quarenta e sete mil seiscentos e cinquenta e três reais e cinquenta e um centavos, conforme cronograma físico financeiro em anexo, sendo:

| Pavimentação Asfáltica | R$ 299.078,78 |
| --- | --- |
| Sinalização Viária | R$ 7.013,22 |
| Placa de Obra | R$ 1.549,47 |
| Calçamento e acessibilidade | R$ 40.012,04 |
| Total | 347.653,51 |

Orçamento estimativo final para a contratação compõe o Projeto Básico.

7– JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

Não haverá o parcelamento da solução considerando a inviabilidade técnica e econômica para o parcelamento, uma vez que se trata de contratação de empresa especializada para execução em empreitada global (material e mão de obra) para recapeamento asfáltico na Rua Antônio Stella.

8– CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

Não há contratações correlatas e/ou interdependentes neste caso.

9– ALINHAMENTO COM PAC

A referida contratação está registrada no Plano Anual de Contratação do Município de Ibiraiaras, do ano de 2024, item 39. A contratação alinha-se ao Planejamento Estratégico da municipalidade.

10- DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Os resultados pretendidos com a contratação tornar nossa cidade um local mais agradável de se viver, com ruas de qualidade, para com isso melhorar a trafegabilidade e o embelezamento do local, além de diminuir as manutenções constantes de pedras de paralelepípedos como ocorrem atualmente.

11– PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

Não se aplica.

12– IMPACTOS AMBIENTAIS

Os fornecedores deverão atender no que couber os critérios de sustentabilidade ambiental previstos na legislação vigente.

13– VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Considerando os pressupostos apresentados, a Secretaria de Administração considera a contratação viável tendo em vista que possibilitará a contratação de empresa especializada para execução em empreitada global (material e mão de obra) para recapeamento asfáltico na rua São Antônio Stella, para com isso oferecer aos munícipes vias de tráfego de qualidade.